SILBERBERG

Neue digitale Präsenz — Vorschlag und Fahrplan in Phasen

Juli 2026  ·  silberberg.vercel.app

ZUSAMMENFASSUNG

Silberberg ist ein Boutique-Ankäufer von Gold und Silber in Koper. Derzeit besteht keine Online-Präsenz. Phase 1 — eine hochwertige zweisprachige Website — ist fertig und live erreichbar. Dieses Dokument fasst zusammen, was bereits gebaut wurde, wo die Marktchance liegt und wie es in fünf Phasen weitergeht.

01

Ausgangslage — heute findet Sie der Kunde nicht

- Silberberg hat keine Website, keine Profile und keine Verzeichniseinträge.

- Wer „Goldankauf Koper“ sucht, landet bei der Konkurrenz.

- Die Entscheidung, Gold zu verkaufen, beginnt oft mit dem Telefon in der Hand — das mobile Web ist das erste Schaufenster.

02

Phase 1 (abgeschlossen) — eine lebende Website, bereit zur Präsentation

Was gebaut wurde:

- Zweisprachig: Slowenisch auf der Startseite, Englisch unter /en; Italienisch zum Aktivieren vorbereitet.

- Kinematografisches, dunkles Design mit lebendiger Animation aus flüssigem Gold (WebGL) und eigener Typografie.

- Richtpreisliste nach Feingehalt, Ablauf in vier Schritten, FAQ und Kontaktformular mit DSGVO-Einwilligung.

- Mobile-First-Design: Vollbild-Einstieg, Hamburger-Menü, fixierte Aktions-Buttons.

- Barrierefreiheit ohne Fehler (WCAG 2.1 AA) und sofortiges Laden (statische Seiten).

- Strukturierte Daten (LocalBusiness + FAQ) senden bereits Signale an Google; ein Teilen-Bild, eine Sitemap und robots sind ebenfalls vorbereitet.

Angaben zu Adresse, Öffnungszeiten, Telefon und Unternehmen sind auf der Seite vorläufig — wir ergänzen sie mit Ihren bestätigten Daten.

Live-Demo → silberberg.vercel.app

03

Wettbewerb — wo der Freiraum ist

- GOLD Store: agenturgebaute Website, Tagespreise, 5 Sprachen, 11 Filialen — aber unternehmerisch-unpersönlich, ohne lokale Geschichte.

- Edisongold (Koper): etablierter lokaler Anbieter, aber eine veraltete statische Einzelseite.

- Odkup-zlata.net: nur Versandabwicklung — ohne lokales Vertrauen und persönlichen Kontakt.

Der freie Marktplatz: persönliches Boutique-Vertrauen und erstklassige digitale Umsetzung. Genau dort steht Silberberg.

04

Lokales SEO — „Goldankauf Koper“

- Die Domain silberberg.si ist frei (Registrierung über den ARNES-Registrar).

- Hreflang, Sitemap und strukturierte Daten sind bereits aktiv.

- Statische Seiten laden sofort — das belohnt Google.

- Schlüsselwörter: Goldankauf Koper, Silberankauf, Goldbewertung.

05

Fahrplan in Phasen

Der gesamte Weg in fünf Phasen — Phase 1 ist abgeschlossen, die Phasen 2–5 bauen wir nach Freigabe, in aufeinanderfolgenden Meilensteinen.

Phase 1 · Digitales Fundament   ABGESCHLOSSEN

Die lebende zweisprachige Website: Design, Inhalte, Preisliste, Ablauf, FAQ, Formular und SEO-Grundlage.

Phase 2 · Start und lokale Sichtbarkeit

Registrierung der Domain silberberg.si, Eintrag Ihrer bestätigten Daten, Google-Unternehmensprofil und der öffentliche Start der Seite mit lokalem SEO für „Goldankauf Koper“.

Phase 3 · Preis- und Anfragenverwaltung

Ein Verwaltungsbereich: Preise aktualisieren Sie selbst (sofort sichtbar) und ein geordneter Posteingang für alle Anfragen und Bewertungstermine — ohne E-Mail.

Phase 4 · Ankaufsregister und Compliance

Ein Ankaufsregister, ausgelegt auf gesetzliche Anforderungen: Kundenidentifikation, Prüfpfad und Mitarbeiterrollen (wer Berichte sieht, wer nur erfasst).

Phase 5 · Berichte, Sicherungen und Optimierung

Tages- und Monatsberichte für die Buchhaltung, automatische überprüfbare Sicherungen sowie laufende Geschwindigkeits- und SEO-Optimierung.

06

Nächster Schritt

- Phase 1: abgeschlossen — die Live-Seite wartet nur noch auf Ihre Daten.

- Phasen 2–5: nach Freigabe, Aufbau nach Meilensteinen in Reihenfolge.

- Investition: besprechen wir in einem Termin.

KONTAKT

stavrespasov5@gmail.com   ·   silberberg.vercel.app